江西柯美纸业有限公司

重大节点进度追踪处罚存档

通报编号：JK-2026-____　　　存档日期：20____年____月____日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

一、惩罚措施登记

| 通报编号 | 级别 | 节点事项 | 责任人/单位 | 原因简述 | 处罚措施 | 处罚金额 | 处罚日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JK-2026-____ | ☐通报 ☐警告 ☐罚款 |  |  |  |  | ¥________ | ____年__月__日 |
| JK-2026-____ | ☐通报 ☐警告 ☐罚款 |  |  |  |  | ¥________ | ____年__月__日 |
| JK-2026-____ | ☐通报 ☐警告 ☐罚款 |  |  |  |  | ¥________ | ____年__月__日 |

二、惩罚级别参考（依据《重大节点进度追踪通报》规则执行）

| 级别 | 触发条件 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 通报 | 节点/专业当月首次未完成 | 公开通报，并限当日内提交书面整改计划 |
| 警告 | 通报后未立即整改或该节点/专业当月内再次未完成 | 公开警告，并计入月度考核 |
| 罚款 | 警告后仍无进展或该节点/专业当月内第三次未完成 | 扣减对应金额；外协按合同罚没工程款 |

经办人：__________________

责任人/单位签名：__________________

总监确认：__________________

总经理：__________________

签发：江西柯美纸业有限公司 总经办

日期：20____年____月____日

（本存档抄送至行政部及采购部，原件存档备查）