石膏板吊顶施工合同

合同编号：KM20260626-001

合同签订地：江西萍乡莲花

甲方（发包方）：江西柯美纸业有限公司

乙方（承包方）：萍乡市安源区创世纪吊顶经营部

依据《中华人民共和国民法典》及相关建筑工程施工管理规定，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，就甲方项目洁净石膏板吊顶施工工程达成如下协议，双方共同遵照执行。

一、工程概况

1. 工程名称：石膏板吊顶安装工程

2. 工程地点：莲花县柯美纸业项目

3. 施工内容：600×600洁净石膏板综合吊顶全套施工，含材料采购、加工、安装、调试、清理收尾等全部工序，严格按照甲方施工图纸及现场规范要求施工。

4. 施工材质标准（固定不变）

（1）面板：600×600洁净石膏板（以送样为准）

（2）丝杆：06丝杆

（3）主骨：38主骨 （以送样为准）

（4）副骨：28烤漆龙骨

（5）配套：全套铁丝、配件、辅材综合配套吊顶施工

5. 承包方式：包工、包料、包机械、包人工、包辅材、包运输、包清理、包含税验收，乙方包干完成全部吊顶施工内容。

二、工程计价与结算方式

1. 综合单价：36.7元/平方米（含3%增值税专用发票）

该单价为固定包干价，包含人工、主材、辅材、机械设备、运输、损耗、税费、成品保护、现场清理、等所有费用，施工期间甲方无需额外支付任何其他费用。

2. 结算面积：最终按现场实际施工完成工程量据实结算，以甲乙双方现场实测实量面积为准（室内面积长*宽）。

3. 工程量确认：工程施工完成后，双方7个工作日内共同现场丈量、核对施工面积，签字确认作为最终结算依据。

三、付款方式

本工程付款分进度款、竣工尾款两期支付，具体如下：

1. 进度款支付：工程施工完成50%及以上，甲方现场核实工程量无误后，支付已完成合格工程量对应工程款作为进度款(电汇)。

2. 尾款支付：工程全部施工完毕，经甲方验收合格、双方确认最终结算面积及总工程款后，一次性结清剩余全部尾款(电汇)。

3. 发票要求：乙方收款后按甲方要求开具3%增值税专用发票，发票费用已包含在合同单价内。

四、施工工期

1. 开工日期：2026年6月28日

2. 竣工日期：以甲方实际需求为准，及时响应安装需求需求

3. 乙方须严格按照工期完工，如因乙方人工、材料、施工问题造成工期延误，由乙方承担全部责任；遇甲方原因、天气、现场停工等不可抗力因素，工期顺延。

五、质量标准与施工要求

1. 乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、行业施工规范及本合同约定材料规格施工，所有材料进场须符合约定标准，严禁以次充好、偷工减料。

2. 吊顶施工要求平整、牢固、无松动、无变形、接缝整齐、整体美观，符合洁净空间吊顶施工验收标准。

3. 工程质保期为24个月，自整体验收合格之日起计算。质保期内出现开裂、脱落、变形、松动等质量问题，乙方须在24小时内到场免费维修更换。

六、双方责任

（一）甲方责任

1. 提供施工场地，保证施工现场通水通电、场地畅通，协调现场施工条件。

2. 及时对乙方施工进度、工程量进行核实，按合同约定及时支付工程款。

3. 提供施工图纸及施工技术要求，明确施工标准。

（二）乙方责任

1. 严格按照图纸及合同材质标准采购材料、组织施工，保证工程质量和施工工期。

2. 施工过程中严格遵守安全施工规范，自行承担施工期间全部安全责任（人身安全、设备安全、施工事故等），施工期间发生任何安全事故，由乙方全权负责，与甲方无关。

3. 施工完毕及时清理施工现场杂物、垃圾，做到工完场清。

4. 配合甲方验收，对验收不合格部分无条件免费整改至合格标准。

七、违约责任

1. 乙方施工质量不符合约定标准、材料规格不符，甲方有权要求乙方无条件返工、整改，产生的所有费用由乙方自行承担，若拒不整改，甲方有权终止合同并扣除相应工程款。

2. 乙方无故拖延工期，甲方有权更换施工队伍，产生的费用由乙方承担。

八、其他约定

1. 本合同未约定事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 施工过程中所有口头约定无效，一切以书面合同及补充协议为准。

3. 因本合同产生的纠纷，双方协商解决；协商不成，可向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

九、合同生效

1. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：________________________

日期：______年____月____日

乙方（签字/盖章）：________________________

日期：______年____月____日