关于请求协调10号地块土方外运事宜的函

莲花县委、县政府：

江西柯美纸业有限公司在贵县投资建设的特种纸生产基地项目，当前已进入土建与安装全面并行的高峰阶段。项目规划用地中，10#地块土方清理作业至今尚未完成。

为保障项目整体建设进度，现恳请莲花县委、县政府予以协调，对10#地块内煤库、废纸棚（一）（二））区域、洗水线车间剩余土方的加快外运清理工作，或者另行调配其他施工队伍协助承担，以缓解当前施工瓶颈。

当前10#地块土方未清问题，已致使项目建设用地无法按期投用，煤库及废纸棚、洗水线车间施工无法展开，已经导致项目整体工期严重滞后。情况紧迫，恳请县委、县政府予以大力协调支持。

此致

江西柯美纸业有限公司

2026年8月12日