824_830周例会内容纪要
董事长：

首先，针对土建工程的延误，提出了解决方案，强调未来工作应严格按照计划执行并持续跟进。其次，对导致延误的施工队伍实施处罚，确保合同条款得到严格遵守。第三，根据实际情况，提议在必要时组织现场会议，以促进土建与施工队伍之间的有效协作。第四，指出管理的核心在于解决冲突，强调了这一能力的重要性。第五，特别关注百世德的进度，并要求制定明确的未来更新计划。第六，强调了监控摄像头在安全管理中的作用，要求对进出车辆进行监督，以预防不法行为。此外，他还提到了近期公司面临的安全问题，强调了安全生产和环境整洁的重要性，提议通过群内分享照片的方式监督安全措施的执行，并对未达标单位施加压力。最后，表达了对安全工作的高度重视，要求全员严格遵守安全规范，并及时上报安全隐患，体现了对员工安全的深切关怀。

- 土建项目需加快进度，并制定详细的处罚单和管理措施，确保施工方和安装队伍的责任明确。有效痕迹管理。

- 每日早上的协调会议应该实施起来，确保参与的团队在交叉工作时可以有效沟通并解决冲突。

- 定期更新百世德项目的状态，并保证时间节点和进度符合要求。

- 对于进出公司的车辆，需建立更严格的监控和记录系统，确保每一辆车辆的进出都有清晰记录。

- 提高安全管理和监督力度，要求各团队在发现安全隐患时及时上报和处理，并加强安全装备的使用和检查。

- 卫生和垃圾处理需加强管理，确保工作区域的清洁和安全，减少可能的安全隐患。

总经理内容及要：

重大时间节点：生产电站污水办公室搬进现场的时间节点9月10日。